FRD-2026-001

Functional Requirements Document

Lucia 가상공유거래 정산 플랫폼

Pilot 프로토타입 기능요구서

LH-Uljin 116동 / 3MW 발전소 정산 시스템 MVP

| 문서 ID | FRD-2026-001 v1.0 |
| --- | --- |
| 문서 유형 | Functional Requirements Document (기능요구서) |
| 작성 | TheKIE Digital Platform Center |
| 작성일 | 2026-04-30 |
| 대상 사업 | LH 매입임대 햇빛발전소 (Uljin 116동 / 3MW) |
| 대상 시스템 | Lucia 정산 엔진 + KIE-REMS Lite 대시보드 (MVP) |
| 개발 기간 | M+0 ~ M+3 (12주) |
| 주요 시연 시점 | M+3 — LH 본사 ESG 경영실 시연 (Critical Path) |
| 승인 | __________________ / ___________ / __________ |

## ■ 문서 변경 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-04-15 | DPC | 초안 작성 |
| v1.0 | 2026-04-30 | DPC | 기능요구사항 33개 정의 + 검증기준 추가 + 승인용 최종본 |

## ■ 목차

1.  Executive Summary

2.  사업 배경 및 시스템 목적

3.  이해관계자 (Stakeholders)

4.  Use Case 개요

5.  기능 요구사항 — 정산 도메인 (FR-S)

6.  기능 요구사항 — 모니터링 도메인 (FR-M)

7.  기능 요구사항 — 데이터 수집 도메인 (FR-D)

8.  기능 요구사항 — 외부 연동 도메인 (FR-X)

9.  기능 요구사항 — 시연·운영 도메인 (FR-O)

10.  비기능 요구사항 (NFR)

11.  데이터 요구사항

12.  Out-of-Scope (Phase 2 이연)

13.  검증 시나리오 (LH 시연 데모)

14.  위험 및 가정

부록 A.  용어집

부록 B.  FR-ID 추적 매트릭스

# 1. Executive Summary

본 문서는 TheKIE의 Lucia 가상공유거래 정산 플랫폼 프로토타입(MVP) 개발에 필요한 기능 요구사항을 정의한다. 12주 안에 LH 본사 ESG 경영실에 시연 가능한 동작 시스템을 구축하여, M+6 RE100 출자 MOU 체결의 결정적 마일스톤을 뒷받침하는 것이 목표다.

## ■ 1.1 핵심 가치 제안

본 프로토타입은 5가지 비즈니스 가치를 증명한다.

- 기술 가능성: 블록체인 기반 다자 정산이 실제로 작동하며, LH 명시 "가상공유거래 기술 실증" 요구를 직접 충족한다.

- 투명성: 1 kWh 발전이 어떻게 분배되는지 1,643세대 LH 입주민·280세대 국민임대·916세대 소외계층까지 추적 가능하다.

- 운영 효율: 116동을 단일 대시보드에서 통합 관리하여 LH·지자체·민간 운영 부담을 자동화한다.

- 감사 대응: 변조 불가 원장으로 공공기관 감사·CBAM 보고·RPS 의무 이행을 자동 증명한다.

- 확장성: 9,354동까지 선형 확장 가능한 아키텍처를 부하 테스트로 검증한다.

## ■ 1.2 기능 요구사항 분포

본 문서는 33개 기능 요구사항을 5개 도메인으로 구분하여 정의한다.

| 도메인 | 이름 | FR 개수 | Must Have | 우선 처리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-S | 정산 (Settlement) | 12개 | 9개 | 최우선 (Lucia 핵심) |
| FR-M | 모니터링 (Monitoring) | 8개 | 5개 | 높음 (시연 시각화) |
| FR-D | 데이터 수집 (Data) | 4개 | 3개 | 중간 (시뮬레이터) |
| FR-X | 외부 연동 (External) | 5개 | 2개 | 중간 (Mock 가능) |
| FR-O | 운영·시연 (Operations) | 4개 | 3개 | 높음 (LH 시연) |
| 합계 | 5 도메인 | 33개 | 22개 | MVP 달성 기준 |

[MVP 정의] MVP(Minimum Viable Product)는 22개 "Must Have" 요구사항이 모두 충족되었을 때를 의미한다. "Should Have" 8개와 "Nice to Have" 3개는 시간 여유가 있을 경우에만 구현한다.

# 2. 사업 배경 및 시스템 목적

## ■ 2.1 사업 배경

LH는 2025년 9월 울진군과 매입임대 햇빛발전소 협약을 체결하여, 116개 다가구주택 옥상에 3 MW 태양광 설비를 구축하고 20년 동안 발전수익의 약 41%(66억원)를 입주민·소외계층 주거비로 환원하는 ESG 모델을 시작했다. LH 사업자료(PDF Slide 4)는 이 사업의 핵심 차별화 요소로 다음을 명시한다.

[LH 명시 요구] 「미래 신기술인 가상공유거래(Virtual Power Sharing)에 대한 기술 실증의 공공성 확보」

"가상공유거래"는 한국에서 표준화되지 않은 신기술로, 1동의 옥상에서 발전된 전력이 물리적으로 가까운 한전 변전소로 흐르더라도, 회계·인증 차원에서 LH 입주민·소외계층·RE100 기업 등 다수 주체에게 분배되는 메커니즘이다. 이를 자동화하려면 다자 정산, 변조 불가 원장, 다중 외부 시스템 연동이 필수이며, 이는 본질적으로 블록체인 기반 정산시스템이 가장 적합하다.

## ■ 2.2 시스템 목적

본 프로토타입은 다음 3가지 목적을 수행한다.

- 목적 1 — LH 채택: M+3 LH 본사 시연을 통해 Lucia를 "공식 정산 플랫폼"으로 자리매김. 향후 ReSCO·VPP·햇빛소득마을 사업이 Lucia와 인터페이스해야 하는 표준 지위 확보.

- 목적 2 — RE100 컨소시엄 확보: M+6 SPC 설립 합의를 위해 RE100 기업(SK·삼성·네이버·기아 등)에 "출자 시 받게 될 정산 투명성"을 시각적으로 증명.

- 목적 3 — 기술적 검증: 9,354동 확장 시 시스템이 선형으로 작동하는지 부하 테스트로 검증. 후속 단계 투자·개발 의사결정에 필요한 기술적 신뢰성 확보.

## ■ 2.3 시스템 범위

본 프로토타입은 "실제 운영 시스템"이 아니라 "가상공유거래 정산이 가능함을 증명하는 시연 시스템"이다. 따라서 신뢰성·확장성·보안보다 "이해 가능성"과 "시연 임팩트"를 우선한다.

| ✓ In-Scope (MVP) | ✗ Out-of-Scope (Phase 2 이연) |
| --- | --- |
| 116동 발전 데이터 시뮬레이션 | 실제 IoT 센서 H/W 통합 |
| Lucia 블록체인 정산 엔진 (Hyperledger Fabric) | Mainnet 배포 (Pilot은 Local/Testnet) |
| 28개 정산 항목 중 핵심 9개 화폐 흐름 | CBAM·K-ETS·VPP 통합 (Mock만) |
| KIE-REMS Lite 모니터링 대시보드 | Full SaaS 다중 테넌트 아키텍처 |
| KPX·한국에너지공단 Mock API | 실제 KPX 도매시장 API 연동 |
| LH 본사 시연용 데모 시나리오 | ISMS-P 인증 (병행 추진하나 별도 트랙) |

# 3. 이해관계자 (Stakeholders)

본 시스템의 직접 사용자(Primary)·간접 영향(Secondary)·시스템 연동(External) 이해관계자를 정의한다.

## ■ 3.1 Primary Users (직접 사용자)

| User Role | 주요 활동 | 기대 가치 |
| --- | --- | --- |
| LH ESG 경영실 담당자 | 정산 결과 확인 / 감사 대응 | 주거비 환원 자동화 + 감사 추적 + 입주민 분쟁 방지 |
| SPC 운영팀 | 일상 모니터링 / 이상 대응 / 보고서 생성 | 116~9,354동 단일 대시보드 운영 + 인건비 절감 |
| RE100 기업 ESG 팀 | PPA 정산 확인 / RE100 인증서 수령 | 재생에너지 직접 조달량 자동 보고 + CBAM 대응 |
| TheKIE Platform 운영자 | 플랫폼 모니터링 / SaaS 매출 정산 | 자동화된 SaaS 운영 + 차별화 가치 누적 |

## ■ 3.2 Secondary Users (간접 영향)

| Stakeholder | 관여 방식 | 기대 가치 |
| --- | --- | --- |
| LH 입주민 (1,643세대) | 주거비 환원 수령 (월 6,420원) | 환원 내역 투명 공개 + 분쟁 시 증빙 가능 |
| 울진 국민임대 (280세대) | 주거비 환원 수령 (월 7,420원) | 동일 — 정산 투명성 |
| 에너지소외층 (916세대) | 주거비 환원 수령 (월 18,195원) | 동일 — 정산 투명성 + 사회적 가치 증명 |
| 울진군 담당 공무원 | ESG 활동 보고 / 매칭 정산 확인 | 지역 ESG 성과 자동 보고서 + 감사 대응 |
| 감사원·산자부·환경부 | 사업 감사 / 보고 검증 | 변조 불가 원장 + 자동 보고서 생성 |

## ■ 3.3 External Systems (시스템 연동)

| System | 연동 유형 | MVP 처리 |
| --- | --- | --- |
| KPX 전력거래소 | SMP 정산 데이터 수신 | Mock API (시간대별 SMP 가격 시뮬레이션) |
| 한국에너지공단 | REC 발급·거래 | Mock API (REC 가중치 1.2 적용) |
| 환경부 K-ETS | 탄소배출권 정산 | Mock 데이터만 (적립 시연) |
| LH 입주민 회계 | 주거비 환원 정산 | Mock 입주민 명단 + 가상 환원 처리 |
| RE100 기업 ESG 시스템 | PPA 정산·RE100 인증 | Mock SK하이닉스 ESG API 시뮬레이션 |

# 4. Use Case 개요

본 프로토타입의 핵심 Use Case 5개를 정의한다. 각 UC는 사용자 관점에서 "무엇을 할 수 있는가"를 기술하며, 6~9장의 기능요구사항(FR)이 이를 구현한다.

## ■ UC-1: 1 kWh 발전 → 28개 정산 항목 자동 분배

사용자: 시스템 자동 트리거 (사용자 개입 없음)

시나리오: Uljin 116동 중 1동(예: ULJN-001)에서 1.2 kWh 발전 이벤트가 발생하면, Lucia가 자동으로 SMP 매출, REC 적립, 가상공유거래 분배(LH 입주민 64.2% / 국민임대 10.9% / 소외 35.8%), SaaS 수수료, O&M 비용 등 9개 화폐 항목과 6개 인증서 항목을 계산하여 블록체인에 기록한다.

관련 FR: FR-S-001 ~ FR-S-006, FR-X-001

## ■ UC-2: LH 본사 담당자가 정산 결과를 검증한다

사용자: LH ESG 경영실 담당자

시나리오: KIE-REMS 대시보드에 접속하여 특정 동·기간을 선택하면, 해당 기간의 발전량·SMP 매출·REC 적립·주거비 환원이 시각화된다. 임의의 정산 기록을 선택하여 블록체인 트랜잭션 ID·해시·타임스탬프 확인이 가능하며, 변조 시도 시 즉시 거부된다.

관련 FR: FR-M-001, FR-M-003, FR-S-007, FR-S-008

## ■ UC-3: SPC 운영자가 116동 통합 모니터링한다

사용자: SPC 운영팀

시나리오: 대시보드 메인 화면에서 116개 동 전체의 발전량, 이상 알림, 누적 정산 금액을 한눈에 확인. 동별 클릭 시 상세 화면으로 진입하여 시간별 발전량 차트, 인버터 상태, 최근 정산 이력을 확인. 이상 감지 시 자동 알림 발송.

관련 FR: FR-M-001, FR-M-002, FR-M-005, FR-M-006, FR-D-002

## ■ UC-4: 입주민이 자기 환원 내역을 조회한다

사용자: LH 매입임대 입주민 (Mock 신원 인증)

시나리오: 입주민 포털에 로그인 후 본인의 월별 환원 금액(예: 6,420원)이 어떻게 계산되었는지 확인. 어느 동의 발전량에서 얼마가 분배되었는지 추적 가능. 분쟁 시 블록체인 증빙 자료를 PDF로 다운로드 가능.

관련 FR: FR-M-007, FR-S-005, FR-O-002

## ■ UC-5: 9,354동 확장 시뮬레이션

사용자: 시스템 부하 테스트 (자동)

시나리오: 116동 → 1,000동 → 9,354동으로 시뮬레이션 데이터를 점진적으로 늘리며, 정산 처리 시간·대시보드 응답 속도·블록체인 트랜잭션 처리량을 측정. 9,354동 부하에서도 응답 시간 5초 이내 유지를 검증.

관련 FR: FR-O-001, NFR-1, NFR-3

# 5. 기능 요구사항 — 정산 도메인 (FR-S)

Lucia 정산 엔진의 핵심 기능을 정의한다. 본 도메인은 시스템의 차별화 가치가 응축된 영역이며, 12개 기능 중 9개가 "Must Have"다.

FR-S-001     발전 이벤트 수신 및 검증

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | IoT Gateway로부터 받은 발전 이벤트(building_id, timestamp, kWh)를 검증하여 정산 처리 큐에 추가한다. |
| 입력 (Input) | { building_id: string, timestamp: ISO8601, kwh: number(0~10000), source: 'simulator'¦'real' } |
| 처리 (Processing) | 1) building_id 존재 여부 검증 (등록된 116개 동 중 하나) 2) timestamp 미래 시점 거부 3) kwh 음수·비정상값(>1000) 거부 4) Redis Queue에 enqueue (FIFO) |
| 출력 (Output) | 검증 통과 시 event_id 반환 / 실패 시 HTTP 400 + 오류 코드 |
| 검증 기준 (AC) | 유효 입력 100건 처리 시 100% 큐 추가 / 비정상 입력 100% 거부 / 처리 시간 50ms 이내 |

FR-S-002     SMP 매출 계산

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | 발전 이벤트의 kWh × 시간대별 SMP 단가를 계산하여 SPC 매출로 적립한다. |
| 입력 (Input) | 발전 이벤트 (kwh, timestamp) + KPX Mock API 호출 (시간대별 SMP) |
| 처리 (Processing) | 1) 시간대별 SMP 조회 (예: 2026-04-30 13:00 → 119원/kWh) 2) revenue = kwh × smp_price 계산 3) settlements 테이블에 기록 |
| 출력 (Output) | { smp_revenue: number(원), smp_price: number, kwh: number } |
| 검증 기준 (AC) | 1.2 kWh × 119원 = 142.8원 정확히 계산 / 소수점 둘째 자리 반올림 |

FR-S-003     REC 발급 및 가중치 적용

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | RPS 운영지침에 따라 REC 가중치(지붕형 1.0 + 주민참여형 0.2 = 1.2)를 적용하여 REC를 발급한다. |
| 입력 (Input) | 발전 이벤트 (kwh) + 동 정보 (지붕형·주민참여형 분류) |
| 처리 (Processing) | 1) 가중치 조회 (Pilot은 모든 동 1.2) 2) rec_amount = (kwh ÷ 1000) × weight 계산 (1 REC = 1 MWh) 3) REC 발급 트랜잭션 블록체인 기록 4) 한국에너지공단 Mock API에 발급 보고 |
| 출력 (Output) | { rec_amount: number, weight: 1.2, rec_value: number(원) } |
| 검증 기준 (AC) | 1.2 kWh × 1.2 = 0.00144 REC. 70,000원/REC 기준 약 100원 매출 적립 |

FR-S-004     가상공유거래 분배 계산

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | 발전수익을 LH 입주민·국민임대·소외계층 3개 그룹에 비례 분배한다. 본 BM의 핵심 차별화 기능. |
| 입력 (Input) | Year 1 매출 = SMP + REC × 가중치 / Beneficiary 테이블의 share_ratio |
| 처리 (Processing) | 1) 발전수익의 41%(주거비 환원 비율)를 분배 대상으로 산출 2) 3개 그룹 비율 적용: - LH 매입임대 64.2% (1,643세대) - 국민임대 10.9% (280세대) - 에너지소외 35.8% (916세대) 3) 각 세대별 환원 금액 계산 4) 분배 결과 블록체인 기록 |
| 출력 (Output) | { housing_subsidy_total: number, by_group: [{ group, ratio, amount, household_count, per_household }] } |
| 검증 기준 (AC) | 분배 합계 = 발전수익 × 41% ± 0.1% / 3개 그룹 합 = 100% / 세대별 금액 = 6,420 / 7,420 / 18,195원 ± 1원 |

FR-S-005     TheKIE SaaS 수수료 자동 정산

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | Lucia·KIE-REMS 구독료를 발전 이벤트와 무관하게 월 단위로 자동 정산한다. |
| 입력 (Input) | Buildings 테이블 (등록 동수) / 매월 1일 트리거 (cron) |
| 처리 (Processing) | 1) 등록된 116동 × Lucia 50,000원/월 × 1개월 = 5,800,000원 적립 2) 등록된 116동 × KIE-REMS 30,000원/월 × 1개월 = 3,480,000원 적립 3) SPC → TheKIE 자동 이체 트랜잭션 생성 4) 블록체인 기록 |
| 출력 (Output) | { saas_fee_lucia: number, saas_fee_kie_rems: number, total: number, period: 'YYYY-MM' } |
| 검증 기준 (AC) | Pilot 116동 기준 월 9,280,000원 정확히 계산 / 정산 시점 매월 1일 0시 자동 실행 |

FR-S-006     거래수수료 계산

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | REC·PPA·VPP·K-ETS 거래 발생 시 비례 수수료를 TheKIE 매출로 적립한다. |
| 입력 (Input) | 거래 트랜잭션 (type, amount, kwh) / 수수료 정책 (REC 1.5%, PPA 3원/kWh, VPP·K-ETS 2%) |
| 처리 (Processing) | 1) 거래 유형별 수수료율 조회 2) txn_fee = amount × rate (또는 kwh × per_unit) 계산 3) SPC → TheKIE 수수료 이체 트랜잭션 4) 블록체인 기록 |
| 출력 (Output) | { txn_type, base_amount, rate, fee_amount } |
| 검증 기준 (AC) | REC 100원 거래 시 1.5원 수수료 / 100kWh PPA 시 300원 수수료 / 정확도 100% |

FR-S-007     블록체인 트랜잭션 기록

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | 모든 정산 이벤트를 Hyperledger Fabric 원장에 기록하여 변조 불가능하게 보존한다. |
| 입력 (Input) | 정산 결과 객체 (settlement_id, event_id, all 9 cash flows, metadata) |
| 처리 (Processing) | 1) Smart Contract 호출 (Go Chaincode) 2) Endorsement (Org A + Org B 합의) 3) Orderer가 블록 생성 4) World State 업데이트 (CouchDB) 5) 트랜잭션 ID + 해시 반환 |
| 출력 (Output) | { tx_id: string, block_height: number, hash: string, timestamp: ISO8601 } |
| 검증 기준 (AC) | 1초당 100 트랜잭션 처리 / 평균 응답 1.5초 이내 / 모든 트랜잭션 영구 보존 |

FR-S-008     변조 시도 거부 및 알림

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | 기존 블록체인 기록의 임의 변경 시도를 거부하고 시각적으로 알림을 표시한다. |
| 입력 (Input) | Settlement ID + 변경 요청 (어드민 권한도 거부) |
| 처리 (Processing) | 1) Hash chain 검증 시도 2) 검증 실패 시 트랜잭션 거부 3) 시연용 알림 패널에 "변조 시도 거부" 메시지 표시 4) 로그에 시도 IP·시간·사용자 기록 |
| 출력 (Output) | { status: 'rejected', reason: 'hash_mismatch', original_hash, attempted_hash } |
| 검증 기준 (AC) | 변경 시도 100% 거부 / 알림 1초 이내 화면 표시 / LH 시연 시 즉시 시각적 인식 가능 |

FR-S-009     감사 추적 로그 조회

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | 특정 정산 결과의 전체 라이프사이클(이벤트 발생 → 계산 → 블록체인 기록 → 외부 보고)을 시간순 조회한다. |
| 입력 (Input) | { settlement_id } 또는 { event_id } 또는 { date_range } |
| 처리 (Processing) | 1) 모든 관련 트랜잭션 시간순 정렬 2) 각 단계 처리 시간 측정 3) 블록체인 트랜잭션 해시 첨부 4) PDF 보고서 생성 옵션 |
| 출력 (Output) | { trace: [{ step, timestamp, duration_ms, tx_id, status, payload }], summary } |
| 검증 기준 (AC) | 감사 자료 1초 이내 조회 / PDF 생성 5초 이내 / 모든 단계 누락 없이 추적 |

FR-S-010     RE100 PPA 정산 (Tier 2~3 대비)

| 우선순위 | Should Have |
| --- | --- |
| 설명 | Pilot에서는 Mock 모드로 동작하나, 향후 Tier 2~3 확장 시 활성화 가능한 PPA 정산 로직을 구현한다. |
| 입력 (Input) | RE100 기업과의 PPA 계약 (단가 20원/kWh 프리미엄, 약정량 MWh) |
| 처리 (Processing) | 1) 약정량 대비 실제 발전량 비교 2) PPA 단가 적용 (SMP + 20원/kWh 프리미엄) 3) RE100 인증서 발급 4) RE100 기업 ESG 시스템에 자동 보고 |
| 출력 (Output) | { ppa_revenue, re100_certificate, allocated_to: 'SK하이닉스' } |
| 검증 기준 (AC) | Pilot 모드: SK하이닉스 가상 PPA 시뮬레이션 작동 / Tier 2 진입 시 즉시 활성화 가능 |

FR-S-011     K-ETS 탄소배출권 적립

| 우선순위 | Should Have |
| --- | --- |
| 설명 | 발전량에 따른 CO2 감축량을 계산하여 K-ETS 배출권으로 적립한다. |
| 입력 (Input) | 발전 이벤트 (kwh) + 한국 평균 전력 배출계수 (0.4567 kgCO2/kWh) |
| 처리 (Processing) | 1) co2_avoided = kwh × emission_factor 계산 2) 분기별 누적 → 환경부 K-ETS Mock API에 보고 3) 적립 또는 자가 소각 결정 (SPC 정책) |
| 출력 (Output) | { co2_avoided_kg, k_ets_credits, period: 'YYYY-Qn' } |
| 검증 기준 (AC) | 1.2 kWh × 0.4567 = 0.548 kg CO2 정확 계산 / 분기별 누적 보고 |

FR-S-012     정산 결과 ROLLBACK (관리자 전용)

| 우선순위 | Nice to Have |
| --- | --- |
| 설명 | 잘못된 정산이 발생한 경우, 새로운 보정 트랜잭션을 생성한다 (원본은 변경 불가, 보정만 추가). |
| 입력 (Input) | { original_settlement_id, correction_amount, reason } / 관리자 권한 필수 |
| 처리 (Processing) | 1) 원본 settlement 조회 (변경 불가) 2) 보정 트랜잭션 생성 (corrects: original_id) 3) 블록체인에 보정 기록 추가 4) 감사 로그에 보정 사유 기록 |
| 출력 (Output) | { correction_tx_id, original_tx_id, net_after_correction } |
| 검증 기준 (AC) | 보정 트랜잭션 정상 생성 / 원본 변경 불가 / 감사 로그에 보정 사유 명시 |

# 6. 기능 요구사항 — 모니터링 도메인 (FR-M)

KIE-REMS Lite 대시보드의 시각화·운영 기능을 정의한다. LH 시연·SPC 일상 운영 양쪽 시나리오를 모두 충족한다.

FR-M-001     통합 대시보드 메인 화면

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | 116동 전체의 실시간 발전량·이상 상태·정산 현황을 단일 화면에서 표시한다. |
| 입력 (Input) | WebSocket으로 실시간 발전량 / DB query로 누적 통계 |
| 처리 (Processing) | 1) 지도 위젯: 116동 위치 + 동별 발전 상태(녹색/노랑/빨강) 2) 통계 카드: 오늘 발전량, 누적 발전량, 누적 매출 3) 알림 패널: 이상 감지 동수, 미정산 항목 4) 30초마다 자동 새로고침 |
| 출력 (Output) | Next.js 페이지 / Recharts 그래프 / Mapbox 지도 |
| 검증 기준 (AC) | 초기 로드 3초 이내 / 데이터 업데이트 1초 이내 / 116동 모두 표시 |

FR-M-002     동별 상세 화면

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | 특정 동을 클릭 시 해당 동의 시간별 발전량 차트, 인버터 상태, 정산 이력, 환원 대상 세대수를 표시한다. |
| 입력 (Input) | URL 파라미터 (building_id) / DB 조회 |
| 처리 (Processing) | 1) 시간별 발전량 라인 차트 (24시간/7일/30일 토글) 2) 인버터 효율 게이지 3) 최근 정산 이력 테이블 (최근 50건) 4) 환원 대상 세대 분포 |
| 출력 (Output) | /buildings/[building_id] 페이지 |
| 검증 기준 (AC) | 조회 1초 이내 / 모든 동(116개) 정상 표시 / 차트 인터랙션 지원 |

FR-M-003     정산 결과 검색·필터링

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | 기간·동·정산 유형으로 정산 결과를 검색하고 필터링한다. |
| 입력 (Input) | { from_date, to_date, building_ids[], settlement_types[] } |
| 처리 (Processing) | 1) DB 인덱스 활용한 효율적 쿼리 2) 결과 페이지네이션 (50건/페이지) 3) CSV 익스포트 옵션 4) 합계 자동 계산 |
| 출력 (Output) | 테이블 뷰 + CSV 다운로드 버튼 |
| 검증 기준 (AC) | 10만건 데이터에서 검색 2초 이내 / CSV 다운로드 5초 이내 |

FR-M-004     이상 감지 알림

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | 발전량 급감, 인버터 오류, 정산 지연 등 이상 상황을 자동 감지하여 알림을 발송한다. |
| 입력 (Input) | 발전 이벤트 스트림 / 임계치 정책 |
| 처리 (Processing) | 1) 임계치 정의: 시간당 발전량 < 평균 30%, 인버터 효율 < 90%, 정산 지연 > 1시간 2) 이상 감지 시 알림 큐에 추가 3) 대시보드 알림 패널 + 이메일/Slack 발송 옵션 4) 이상 해소 시 자동 클로즈 |
| 출력 (Output) | Alert 객체 + 알림 채널 발송 |
| 검증 기준 (AC) | 이상 발생 1분 이내 감지 / 알림 5분 이내 도달 / False positive < 5% |

FR-M-005     발전량 시계열 차트

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | 동별·기간별 발전량을 다양한 시계열 차트로 시각화한다. |
| 입력 (Input) | { building_ids[], aggregation: 'hour'¦'day'¦'month', from, to } |
| 처리 (Processing) | 1) TimescaleDB 시계열 집계 2) 다중 동 비교 차트 3) 평균 대비 편차 표시 4) Zoom/Pan 인터랙션 |
| 출력 (Output) | Recharts ComposedChart |
| 검증 기준 (AC) | 1주 데이터 1초 이내 / 1년 데이터 5초 이내 / 부드러운 인터랙션 |

FR-M-006     수익 분배 시각화 (가상공유거래)

| 우선순위 | Should Have |
| --- | --- |
| 설명 | 발전수익이 어떻게 5개 주체(LH·지자체·RE100·SPC·TheKIE)에 분배되는지 Sankey 다이어그램으로 시각화한다. |
| 입력 (Input) | 정산 결과 집계 (기간 합계) |
| 처리 (Processing) | 1) Sankey 데이터 구성 (source, target, value) 2) D3.js 또는 Recharts Sankey 3) 호버 시 상세 금액 표시 4) 기간 토글 (월/분기/연) |
| 출력 (Output) | Sankey 차트 (시연 시 임팩트 큰 화면) |
| 검증 기준 (AC) | Pilot 116동 정상 렌더링 / 모든 분배 비율 정확 표시 / LH 시연 시 핵심 시각화 |

FR-M-007     입주민 환원 내역 포털

| 우선순위 | Should Have |
| --- | --- |
| 설명 | Mock 신원 인증으로 로그인한 입주민이 본인의 월별 환원 금액·산정 근거를 조회한다. |
| 입력 (Input) | { user_id (Mock), month } |
| 처리 (Processing) | 1) Mock 로그인 (2~3개 가상 입주민 계정) 2) 월별 환원 금액 표시 3) 산정 근거 (어느 동에서 얼마, 분배 비율) 펼침 4) 블록체인 트랜잭션 ID 링크 |
| 출력 (Output) | /portal/[user_id] 페이지 |
| 검증 기준 (AC) | Mock 입주민 3명 정상 조회 / 환원 금액 정확 / 시연 시 "입주민 입장" 시연 가능 |

FR-M-008     Lucia 거래 흐름 라이브 뷰

| 우선순위 | Nice to Have |
| --- | --- |
| 설명 | 블록체인 트랜잭션을 실시간으로 시각화하여 시스템이 "살아있음"을 시연한다. |
| 입력 (Input) | Hyperledger Fabric 이벤트 스트림 (WebSocket) |
| 처리 (Processing) | 1) 새 트랜잭션 발생 시 화면에 애니메이션 2) 트랜잭션 ID·해시·금액 표시 3) 페이지 좌측에서 우측으로 흐르는 시각 효과 |
| 출력 (Output) | Live transaction stream UI |
| 검증 기준 (AC) | 시연 시 임팩트 / 1초당 트랜잭션 수 표시 / 시각적 피드백 매끄러움 |

# 7. 기능 요구사항 — 데이터 수집 도메인 (FR-D)

실제 IoT 센서가 없는 Pilot 환경에서, 116동의 발전 데이터를 현실감 있게 시뮬레이션하는 기능을 정의한다.

FR-D-001     116동 발전 시뮬레이터

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | 기상 데이터 패턴을 따라 116동 각각의 발전량을 1분 간격으로 생성한다. |
| 입력 (Input) | 동별 설치 용량 (25.86 kW) / 시간대별 일조량 패턴 / 한국 기상 평균 |
| 처리 (Processing) | 1) 일조량 모델 (해뜨고 ~ 해질 때까지 정규분포) 2) 동별 ±10% 노이즈 추가 (실제 사이트별 변동 시뮬레이션) 3) 1분마다 116개 이벤트 발행 4) MQTT publish to 'site/{building_id}/generation' |
| 출력 (Output) | MQTT 메시지 (116개 / 분) |
| 검증 기준 (AC) | 현실적 일일 패턴 재현 / 일평균 3.6시간 발전 / 동별 변동 ±10% |

FR-D-002     이상 상황 시뮬레이션

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | 관리자가 임의로 특정 동에 이상 상황(인버터 오류, 그늘 영향, 모듈 손상)을 주입할 수 있다. |
| 입력 (Input) | { building_id, anomaly_type: 'inverter_fail'¦'shadow'¦'module_damage', duration_min } |
| 처리 (Processing) | 1) 어드민 UI에서 이상 상황 주입 2) 시뮬레이터가 해당 동의 발전량을 비정상 패턴으로 변경 3) 자동 복구 또는 수동 해제 4) 대시보드에서 이상 감지 알림 트리거 |
| 출력 (Output) | 이상 패턴 적용 / FR-M-004 알림 발생 |
| 검증 기준 (AC) | 시연 시 이상 상황 데모 가능 / 알림 발생 + 해소 흐름 시연 |

FR-D-003     MQTT Broker 데이터 수신

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | 발전 이벤트를 MQTT로부터 수신하여 PostgreSQL에 저장하고 정산 트리거를 발행한다. |
| 입력 (Input) | MQTT topic 'site/+/generation' 구독 |
| 처리 (Processing) | 1) MQTT 메시지 수신 2) 데이터 검증 (FR-S-001) 3) generation_events 테이블 INSERT 4) Settlement Engine에 trigger 호출 |
| 출력 (Output) | DB 저장 / Settlement 트리거 |
| 검증 기준 (AC) | 1초당 100 메시지 처리 / 손실 0% / 백압력 처리 |

FR-D-004     히스토리컬 데이터 백필

| 우선순위 | Should Have |
| --- | --- |
| 설명 | 시연 직전 1년치 가상 데이터를 한 번에 생성하여 "오랫동안 운영 중인 시스템" 효과를 만든다. |
| 입력 (Input) | { start_date, end_date, building_ids[] (default: all 116) } |
| 처리 (Processing) | 1) 일별 발전 패턴 모델로 1년치 데이터 일괄 생성 2) 정산 엔진을 거치지 않고 직접 DB INSERT (속도 우선) 3) 진행률 표시 4) 완료 후 통계 보고 |
| 출력 (Output) | DB에 1년치 historical 데이터 저장 |
| 검증 기준 (AC) | 1년치 116동 데이터 (약 6천만건) 30분 이내 생성 / 시연 시 누적 통계 풍부 |

# 8. 기능 요구사항 — 외부 연동 도메인 (FR-X)

Pilot에서는 모든 외부 시스템을 Mock으로 처리한다. 실제 통합은 Phase 2에서 진행한다.

FR-X-001     KPX SMP Mock API

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | 시간대별 SMP 가격을 시뮬레이션하여 정산 엔진에 제공한다. |
| 입력 (Input) | { timestamp, market: 'land'¦'jeju' } |
| 처리 (Processing) | 1) 시간대별 SMP 패턴 (피크 시간 변동성 추가) 2) 2026년 4월 평균 119원/kWh 기준 3) ±10원 시간대별 변동 4) 응답 캐싱 (5분) |
| 출력 (Output) | { smp_price: number(원/kWh), timestamp, market } |
| 검증 기준 (AC) | /api/mock/kpx/smp 엔드포인트 / 응답 100ms 이내 |

FR-X-002     한국에너지공단 REC Mock API

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | REC 발급·거래·소각 API를 시뮬레이션한다. |
| 입력 (Input) | { rec_amount, action: 'issue'¦'transfer'¦'burn' } |
| 처리 (Processing) | 1) REC 발급 시 인증서 ID 생성 2) 거래 시 소유자 변경 기록 3) 소각 시 영구 폐기 4) 모든 액션 블록체인 기록과 동기화 |
| 출력 (Output) | { rec_id, status, owner, history[] } |
| 검증 기준 (AC) | REC 100건 처리 / 발급·거래·소각 시뮬레이션 / 시연 시 REC 흐름 시각화 |

FR-X-003     LH 입주민 회계 Mock 연동

| 우선순위 | Should Have |
| --- | --- |
| 설명 | 주거비 환원 계산 결과를 LH 입주민 회계 시스템에 시뮬레이션 발송한다. |
| 입력 (Input) | { household_ids[], amount_per_household, period } |
| 처리 (Processing) | 1) Mock 입주민 회계 API 호출 2) 발송 결과 기록 (성공/실패) 3) 실패 시 재시도 큐 등록 4) 시연용: "LH 회계 시스템에 전송됨" 알림 |
| 출력 (Output) | { status, transaction_id, sent_count } |
| 검증 기준 (AC) | Mock 응답 1초 이내 / 시연 시 발송 흐름 시각화 |

FR-X-004     RE100 기업 ESG Mock 연동

| 우선순위 | Should Have |
| --- | --- |
| 설명 | RE100 기업의 ESG 시스템에 PPA 정산 결과 및 RE100 인증서를 보고한다. |
| 입력 (Input) | { company: 'SK하이닉스', kwh, amount, certificate_id } |
| 처리 (Processing) | 1) Mock RE100 API 호출 2) 인증서 발급 확인 3) ESG 보고서 자동 생성 (PDF) 4) 시연용: "SK하이닉스 ESG실에 보고됨" |
| 출력 (Output) | { status, esg_report_id, certificate } |
| 검증 기준 (AC) | Mock 처리 1초 이내 / PDF 보고서 생성 / RE100 기업 만족도 시연 핵심 |

FR-X-005     환경부 K-ETS Mock 연동

| 우선순위 | Should Have |
| --- | --- |
| 설명 | 분기별 누적 CO2 감축량을 K-ETS 시스템에 보고한다. |
| 입력 (Input) | { period: 'YYYY-Qn', total_co2_kg, plant_id } |
| 처리 (Processing) | 1) 분기별 자동 트리거 2) Mock K-ETS API 호출 3) 배출권 적립 또는 거래 결정 4) 보고서 PDF 생성 |
| 출력 (Output) | { status, k_ets_credits, certificate } |
| 검증 기준 (AC) | 분기별 자동 보고 / Mock 응답 정상 / 보고서 생성 |

# 9. 기능 요구사항 — 시연·운영 도메인 (FR-O)

LH 본사 시연 시나리오 및 시스템 운영 관리 기능을 정의한다. 본 도메인의 우선순위는 시연 임팩트에 비례한다.

FR-O-001     9,354동 부하 테스트 모드

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | 프로토타입을 116동에서 9,354동까지 점진적으로 확장하며 성능을 측정한다. |
| 입력 (Input) | { target_buildings: 116¦1000¦9354, duration_min } |
| 처리 (Processing) | 1) 시뮬레이터를 N개 동으로 동적 확장 2) 정산 처리 시간 측정 3) 대시보드 응답 시간 측정 4) 블록체인 TPS 측정 5) 결과 비교 보고서 생성 |
| 출력 (Output) | 성능 보고서 (응답 시간 변화) |
| 검증 기준 (AC) | 9,354동 부하에서도 정산 5초 이내·대시보드 3초 이내·시연 가능 안정성 |

FR-O-002     감사 보고서 PDF 생성

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | 특정 기간·동의 정산 결과를 한국 정부 보고서 양식의 PDF로 출력한다. |
| 입력 (Input) | { period, building_ids[], report_type: 'monthly'¦'quarterly'¦'audit' } |
| 처리 (Processing) | 1) 데이터 집계 2) 한국 공공보고서 양식 적용 (회색 헤더 + grid 표) 3) 블록체인 트랜잭션 ID 첨부 4) PDF 파일 다운로드 |
| 출력 (Output) | PDF 파일 (10~20페이지) |
| 검증 기준 (AC) | 5초 이내 PDF 생성 / 한국 정부 양식 준수 / LH 임원 시연 시 즉시 활용 가능 |

FR-O-003     관리자 콘솔

| 우선순위 | Must Have |
| --- | --- |
| 설명 | 시스템 운영자가 데이터를 관리하고 시연 시나리오를 제어한다. |
| 입력 (Input) | 어드민 권한 + 사용자 액션 |
| 처리 (Processing) | 1) 동 추가·수정·삭제 2) 가중치·단가 조정 3) 이상 상황 주입 (FR-D-002) 4) 시연 시나리오 시작·중지 5) 시스템 상태 모니터링 |
| 출력 (Output) | /admin 페이지 (어드민 전용) |
| 검증 기준 (AC) | 어드민이 시연 흐름을 자유롭게 제어 가능 / 모든 액션 로그에 기록 |

FR-O-004     시연 모드 (Demo Mode)

| 우선순위 | Should Have |
| --- | --- |
| 설명 | LH 본사 시연 시 사용할 미리 짜인 시나리오를 자동 실행한다. |
| 입력 (Input) | 시연 시나리오 (정의된 단계 시퀀스) |
| 처리 (Processing) | 1) 시나리오 시작 클릭 2) 자동 진행: 발전 → 정산 → 분배 → 변조 시도 → 거부 3) 각 단계 사이 타이밍 제어 4) 시연자가 일시정지·재시작 가능 |
| 출력 (Output) | Demo 페이지 (full-screen 모드) |
| 검증 기준 (AC) | 10분짜리 데모 시나리오 자동 진행 / 시연자 부담 최소화 |

# 10. 비기능 요구사항 (NFR)

기능 외적인 시스템 품질 속성을 정의한다.

| ID | 범주 | 요구사항 및 검증 기준 |
| --- | --- | --- |
| NFR-1 | 성능 (Performance) | 116동 정산: 1동·1kWh 처리 2초 이내 / 9,354동 부하: 정산 5초 이내, 대시보드 3초 이내 로드 |
| NFR-2 | 가용성 (Availability) | Pilot: 시연 시간(09:00~18:00) 동안 99% 가용성 / 시연 1시간 전 헬스 체크 통과 필수 |
| NFR-3 | 확장성 (Scalability) | 116 → 1,000 → 9,354동 부하 테스트 100% 통과 / 응답 시간 선형 미만 증가 |
| NFR-4 | 보안 (Security) | Pilot: HTTPS 통신 / 어드민 API 인증 / 블록체인 변조 불가 / 입주민 PII 마스킹 / ISMS-P는 Phase 2에서 |
| NFR-5 | 사용성 (Usability) | LH 담당자 5분 학습 후 모든 핵심 기능 조작 가능 / 한국어 UI 100% / 한국 공공기관 디자인 양식 준수 |
| NFR-6 | 관찰성 (Observability) | 모든 요청 로그 / 메트릭 수집 (Prometheus) / 분산 추적 (옵션) / 헬스체크 엔드포인트 |
| NFR-7 | 이식성 (Portability) | Docker Compose로 로컬 1-command 실행 / 시연용 노트북 (16GB RAM) 환경 구동 가능 |
| NFR-8 | 국제화 (i18n) | Pilot: 한국어 only / 영어는 Phase 2 / 모든 텍스트 i18n 키로 추출 (향후 다국어 대비) |

# 11. 데이터 요구사항

프로토타입의 데이터 모델은 PostgreSQL + TimescaleDB로 구현한다. 핵심 엔티티는 8개이며, 본 장에서는 비즈니스 관점의 데이터 요구사항만 정의한다.

## ■ 11.1 핵심 엔티티

| 엔티티 | 설명 | 주요 필드 |
| --- | --- | --- |
| Building | 매입임대주택 동 (116개) | building_id, region_office, city, installed_kw, install_date, status |
| GenerationEvent | 발전 이벤트 (시계열) | event_id, building_id, timestamp, kwh, inverter_temp, source |
| Beneficiary | 수혜자 그룹 (3개 그룹) | beneficiary_id, building_id, category, household_count, monthly_subsidy, share_ratio |
| Settlement | 정산 결과 | settlement_id, event_id, smp_revenue, rec_revenue, housing_subsidy, saas_fee, tx_id |
| BlockchainTx | 블록체인 트랜잭션 | tx_id, block_height, hash, payload, timestamp, status |
| Subsidy | 주거비 환원 내역 | subsidy_id, beneficiary_id, period, amount, settlement_id, status |
| Anomaly | 이상 감지 | anomaly_id, building_id, type, detected_at, severity, resolved_at |
| AuditLog | 감사 로그 | log_id, action, actor, timestamp, payload, ip_address |

## ■ 11.2 데이터 보존 정책

- 발전 이벤트 (TimescaleDB): 1년 hot storage / 5년 cold storage / 10년 후 폐기

- 정산 결과: 영구 보존 (블록체인 + DB 양쪽)

- 블록체인 트랜잭션: 영구 보존 (변조 불가)

- 감사 로그: 5년 보존 (공공기관 사업 감사 요건)

- 입주민 PII: 본인 동의 기간 + 5년 (개인정보보호법)

## ■ 11.3 초기 데이터 (Seed Data)

프로토타입 시작 시 다음 데이터를 미리 적재한다.

- Building 테이블: Uljin 116동 (실제 좌표·주소 포함)

- Beneficiary 테이블: LH 매입임대 1,643세대 + 국민임대 280세대 + 소외 916세대 = 2,559세대 (가상 ID)

- Mock RE100 기업: SK하이닉스, 삼성전자, 네이버, 기아 (4개사 시뮬레이션 계정)

- Historical 발전 데이터: 1년치 (FR-D-004로 백필)

# 12. Out-of-Scope (Phase 2 이연)

본 프로토타입에서 의도적으로 제외하는 기능을 명시한다. 이는 Phase 2 (M+6 ~ M+18, RE100 출자 MOU 이후) 또는 Phase 3에서 처리한다.

| 기능 | 이연 단계 | 이연 사유 |
| --- | --- | --- |
| 실제 IoT 센서 H/W 통합 | Phase 2 (Pilot 시공) | 프로토타입 단계에서는 시뮬레이터로 충분 / Pilot 시공은 M+6 이후 |
| Mainnet 블록체인 배포 | Phase 2 | Pilot 단계는 Local/Testnet으로 충분 / 운영 시 Mainnet 결정 |
| 실제 KPX·한국에너지공단 API | Phase 2 | API 신청·연동에 3~6개월 / Pilot은 Mock으로 시연 가능 |
| CBAM 통합 | Phase 3 (Tier 2~3) | CBAM 본격 시행은 2027~ / Pilot에서는 시뮬레이션 |
| ISMS-P 보안 인증 | 병행 트랙 (별도 진행) | KISA 인증 6~9개월 소요 / 본 프로토타입과 별개로 추진 |
| 다중 테넌트 SaaS | Phase 3 (전국 확산) | Pilot은 단일 SPC / Tier 2부터 다중 SPC 지원 필요 |
| VPP 도매시장 입찰 | Phase 3 | 준중앙급전 사업자 등록 후 가능 / Tier 2~3 단계 |
| Open API 라이선스 (외부 ReSCO·VPP) | Phase 3 (M+22) | Pilot은 내부 사용만 / 표준화 + 라이선스 정책 필요 |

# 13. 검증 시나리오 (LH 시연 데모)

M+3 LH 본사 ESG 경영실 시연을 위한 10분 자동 데모 시나리오를 정의한다. 시연자가 "시작" 버튼만 눌러도 시연이 자동 진행되도록 구성한다.

## ■ 13.1 시연 시나리오 (10분)

| Step | 시간 | 시연 내용 | 증명할 가설 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0:00 ~ 1:00 | 대시보드 메인 화면 — 116동 지도 + 누적 통계 | KIE-REMS 단일 운영 가능 (가설 4) |
| 2 | 1:00 ~ 2:30 | 동 클릭 → ULJN-001 상세 화면 → 시간별 발전량 차트 | 실시간 데이터 시각화 |
| 3 | 2:30 ~ 4:00 | Lucia Live View — 1 kWh 발전 → 28개 정산 항목 자동 분배 | 정산 자동화 (가설 1) |
| 4 | 4:00 ~ 5:30 | Sankey 차트 — 발전수익이 5개 주체에 분배되는 시각화 | 가상공유거래 분배 (가설 2) |
| 5 | 5:30 ~ 6:30 | 입주민 포털 로그인 → "홍길동"의 환원 내역 조회 | 입주민 투명성 |
| 6 | 6:30 ~ 7:30 | 변조 시도 데모 — 어드민이 정산 기록 변경 시도 → 거부 | 감사 추적 무결성 (가설 3) |
| 7 | 7:30 ~ 8:30 | 이상 감지 시뮬레이션 — ULJN-042 인버터 오류 → 알림 | 이상 대응 자동화 |
| 8 | 8:30 ~ 9:30 | 9,354동 부하 테스트 시뮬레이션 — 응답 시간 그래프 | 선형 확장성 (가설 5) |
| 9 | 9:30 ~ 10:00 | 감사 보고서 PDF 생성 (5초) → LH 임원에게 시각적 임팩트 | LH 채택 명분 |

## ■ 13.2 시연 환경

- 하드웨어: 시연자 노트북 (16GB RAM, M-series Mac 또는 Windows 11) + LH 회의실 대형 디스플레이

- 네트워크: LH 회의실 Wi-Fi 또는 4G 핫스팟 (오프라인 백업 영상 준비)

- 시연 모드: Demo Mode (FR-O-004) 자동 시나리오 실행

- 백업: 시연 실패 시 사용할 사전 녹화 영상 (10분, 동일 시나리오)

# 14. 위험 및 가정

## ■ 14.1 주요 위험

| ID | 위험 | 심각도 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-1 | Hyperledger Fabric 학습 곡선이 12주를 초과 | 높음 | 외부 컨설턴트 1명 1주 투입 / 단순화된 Smart Contract부터 시작 |
| R-2 | LH 시연 일정 변경 (M+3 → M+4) | 중간 | M+3 시연 가능 상태 + M+4 추가 기능 보강 일정으로 분리 |
| R-3 | 9,354동 부하 테스트가 노트북에서 실행 불가 | 중간 | AWS/GCP 임시 클라우드 환경 / 시연 시 미리 녹화한 화면 재생 |
| R-4 | 개발 인력 부족 (백엔드·프론트엔드·블록체인) | 높음 | 외부 개발사 부분 위탁 / 풀스택 시니어 1명 추가 채용 |
| R-5 | LH 시연 후 "검토 필요" 응답 (즉답 안 함) | 낮음 | 후속 미팅 일정 사전 협의 / FAQ 문서 사전 배포 |

## ■ 14.2 핵심 가정

본 프로토타입 개발의 전제가 되는 가정들이다. 가정이 깨지면 일정·범위 재조정이 필요하다.

- 가정 1: LH 본사 ESG 경영실이 M+3 시연 일정을 수락한다 (사전 약속 필요)

- 가정 2: RE100 1차사 1~2개사가 M+1 사전 컨택에 응답한다 (주관 부서: CEO 직접 컨택)

- 가정 3: 현재 인력으로 12주 안에 22개 Must Have FR 구현 가능 (외부 위탁 옵션 보유)

- 가정 4: Hyperledger Fabric 라이선스 무료 사용 (Apache 2.0, 상업 사용 가능 확인)

- 가정 5: 시연 시점에 LH 측 의사결정자(처장급) 참석 가능

# 부록 A. 용어집

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 가상공유거래 | Virtual Power Sharing. 물리적으로 가까운 한전 변전소로 흐른 전력이 회계·인증 차원에서 다수 주체에게 분배되는 메커니즘. LH 명시 "미래 신기술". |
| 정산시스템 | Settlement System. 1동·1kWh 발전 사건에서 발생한 가치·권리·인증을 5개 이상 주체에게 시간별 자동 분배하는 통합 인프라. 본 BM에서 Lucia가 담당. |
| Lucia | TheKIE의 블록체인 기반 정산 플랫폼 코드명. Hyperledger Fabric 기반 다자 정산 + REC·CBAM 자동화 인프라. |
| KIE-REMS | KIE Renewable Energy Monitoring System. TheKIE의 발전·소비 통합 모니터링 SaaS. 본 프로토타입에서는 Lite 버전 구현. |
| MVP | Minimum Viable Product. 핵심 가설 검증에 필요한 최소 기능 집합. 본 문서에서는 22개 "Must Have" 충족 시점. |
| SPC | Special Purpose Company. 발전소 자산 보유와 LH 협약 주체가 되는 특수목적법인. RE100 기업 + 지자체 공동 출자. |
| RE100 | 기업이 사용하는 모든 전력을 100% 재생에너지로 전환하겠다는 자발적 글로벌 캠페인. 한국 주요 가입사: SK·삼성·네이버·기아 등. |
| CBAM | Carbon Border Adjustment Mechanism. EU 탄소국경조정메커니즘. 2026년부터 EU 수출 제품에 탄소배출 기반 관세 부과. |
| REC | Renewable Energy Certificate. 1 MWh 재생에너지 발전 시 1 REC 발급. RPS 의무 이행에 사용. |
| SMP | System Marginal Price. 한국 도매전력시장 가격. 시간대별 한계 발전단가. 2026.4 육지 기준 약 119원/kWh. |
| PPA | Power Purchase Agreement. 발전사업자와 매수자 간 직접 전력구매계약. RE100 기업이 활용. |
| ISMS-P | Information Security Management System with Privacy. 한국 KISA 정보보호 관리체계 인증. 공공기관 SaaS 필수. |
| Critical Path | 프로젝트 일정의 결정적 경로. 본 사업의 Critical Path: RE100 출자 의향 + Lucia LH 본사 시연 → SPC 설립 합의 (M+6). |

# 부록 B. FR-ID 추적 매트릭스

본 부록은 33개 기능요구사항의 우선순위·도메인·관련 가설·관련 Use Case를 한눈에 보여주는 추적 매트릭스다. 개발팀이 우선순위 결정 시 참조한다.

| FR-ID | 이름 | 우선순위 | UC | 가설 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-S-001 | 발전 이벤트 수신 | Must | UC-1 | 가설 1 |
| FR-S-002 | SMP 매출 계산 | Must | UC-1 | 가설 1 |
| FR-S-003 | REC 발급·가중치 | Must | UC-1 | 가설 1 |
| FR-S-004 | 가상공유거래 분배 | Must | UC-1 | 가설 2 ★ |
| FR-S-005 | TheKIE SaaS 수수료 | Must | UC-4 | 가설 1 |
| FR-S-006 | 거래수수료 계산 | Must | UC-1 | 가설 1 |
| FR-S-007 | 블록체인 트랜잭션 | Must | UC-1, UC-2 | 가설 3 ★ |
| FR-S-008 | 변조 시도 거부 | Must | UC-2 | 가설 3 ★ |
| FR-S-009 | 감사 추적 로그 | Must | UC-2 | 가설 3 |
| FR-S-010 | RE100 PPA 정산 | Should | Phase 2 | — |
| FR-S-011 | K-ETS 적립 | Should | — | — |
| FR-S-012 | Rollback (관리자) | Nice | — | — |
| FR-M-001 | 통합 대시보드 | Must | UC-3 | 가설 4 ★ |
| FR-M-002 | 동별 상세 화면 | Must | UC-3 | 가설 4 |
| FR-M-003 | 정산 검색·필터 | Must | UC-2 | — |
| FR-M-004 | 이상 감지 알림 | Must | UC-3 | — |
| FR-M-005 | 발전량 시계열 차트 | Must | UC-3 | — |
| FR-M-006 | Sankey 분배 시각화 | Should | UC-2 | 가설 2 |
| FR-M-007 | 입주민 포털 | Should | UC-4 | — |
| FR-M-008 | Lucia Live View | Nice | — | — |
| FR-D-001 | 발전 시뮬레이터 | Must | UC-1, UC-3 | — |
| FR-D-002 | 이상 상황 주입 | Must | UC-3 | — |
| FR-D-003 | MQTT 수신 | Must | UC-1 | — |
| FR-D-004 | 히스토리컬 백필 | Should | — | — |
| FR-X-001 | KPX SMP Mock | Must | UC-1 | — |
| FR-X-002 | 한국에너지공단 REC Mock | Must | UC-1 | — |
| FR-X-003 | LH 회계 Mock | Should | — | — |
| FR-X-004 | RE100 ESG Mock | Should | — | — |
| FR-X-005 | K-ETS Mock | Should | — | — |
| FR-O-001 | 9,354동 부하 테스트 | Must | UC-5 | 가설 5 ★ |
| FR-O-002 | 감사 보고서 PDF | Must | UC-2 | — |
| FR-O-003 | 관리자 콘솔 | Must | — | — |
| FR-O-004 | Demo Mode | Should | — | — |

★ 표시: 본 프로토타입의 검증 핵심 가설과 직접 매칭되는 FR. 우선 개발 권장.